**Asignacion 1**

**Informe Sprint #0**

**Nombre del equipo: Nitex Team**

| **Información dada por el equipo del Proyecto** | | **A ser usado por el profesor** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **NombreEstudiante** | **Contribuciones específicas para este Sprint** | **Puntaje Equipo** | **Puntaje Individual** |
| Vilchez Torre Carlos Lorenzo | -Redacción del sprint 0-1  - Codificación del tablero vacío.  -Planteamiento de las Historias de Usuario, Criterios de aceptación, tareas de implementación. |  |  |
| Fernandez Aroni Franky Adriel | -Codificación de la GUI  -Planteamiento de las Historias de Usuario, Criterios de aceptación, tareas de implementación. |  |
| Armijo Ramos Carlos Gianfranco | -Contribuyó en la codificación de la validación de posición de las piezas.  -Planteamiento de las Historias de Usuario, Criterios de aceptación, tareas de implementación. |  |
| Canales Yarin Edward Alexander | -Redactó la micro carta.  -Planteamiento de las Historias de Usuario, Criterios de aceptación, tareas de implementación. |  |  |

Un estudiante sin ninguna participación no recibirá puntaje.

1. **Proyecto Micro-Carta**

Proporciona una breve descripción del proyecto, incluidos los siguientes elementos:

* Nombre del proyecto
* Declaración de visión: describe el futuro que estás tratando de crear
* Declaración de misión/propósito del proyecto
* Elevator pitch: no más que unas pocas frases
* Valor de negocio Clientes y usuarios: personas que tomarán decisiones de compra o interactuarán con su producto
* Métricas: cómo medir el valor de negocio
* Hitos: puntos importantes en el tiempo
* Riesgos: cosas que pueden amenazar o descarrilar su proyecto
* Autores de esta micro-carta

1. **Actas de reunión**

Reporta los minutos de cada reunión

| **Fecha** | **Tiempo y Depuración** | **Lugar** | **Participantes** | **Propósito de la reunión** | **Elementos de acciones específicos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/09/2022 | 1 hora | Sala Zoom | -Armijo  -Vilchez  -Fernandez | -Realización parcial del informe 0. | Se discutió el lenguaje a emplear para el desarrollo del proyecto; a su vez, se decidió que IDE usar, plataforma en la nube, etc |
| 25/09/2022 | 45 min | sala Zoom | -Armijo  -Vilchez  -Fernandez | -Planteamiento de las Historias de Usuario | Se desarrolló un bosquejo de todas las historias de las posibles historias de usuario a implementar |
| 26/09/2022 | 1:30 | Biblioteca FC | -Armijo  -Vilchez  -Fernandez | -Planteamiento de los criterios de aceptación de las historias de usuario | Se discutió sobre el cómo plantear el tablero, se llegó a un consenso de interpretarlo como una matriz |

1. **Decisiones clave**

| Lenguaje de Programación y librería GUI | java |
| --- | --- |
| Framework xUnit | jUnit |
| IDE (Integrated Development Environment) | intellij |
| Guía de estilo de programación | Guia de codificación de java |
| Sitio de alojamiento del proyecto | GitHub |
| Tiempo regular de las reuniones | 1 hora |
| Otras decisiones | Se utilizará Git |
|  |  |

1. **Estado actual**

Describe cuánto trabajo se realiza para cada tarea del Sprint 1 y quién ha contribuido.

| **Tareas** | **Qué esta hecho** | **Quien ha contribuido** |
| --- | --- | --- |
| Historias de usuario | Se redactaron con éxito todas las historias de usuario y planeado su futura codificación. | Carlos Armijo  Carlos Vilchez  Franky Aroni  Edward Canales |
| Criterios aceptación | Se han establecido con éxito todos los criterios de aceptación de cada historia de usuario y se ha planificado su futura codificación. | Carlos Armijo  Carlos Vilchez  Franky Aroni  Edward Canales |
| Código(opcional) | Se ha resuelto de manera parcial la interfaz gráfica del tablero.  Se codificó la creación del tablero lógico. | Carlos Armijo  Carlos Vilchez  Franky Aroni  Edward Canales |

1. **Calificaciones de amigos**

Si no te sientes cómodo al incluir tus calificaciones en este informe, puedes enviarlas por correo electrónico al profesor.

|  | *Calificación receptor* | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vilchez Torre Carlos Lorenzo | Fernandez Aroni Franky Adriel | Armijo Ramos Carlos Gianfranco |
| Vilchez Torre Carlos Lorenzo | 18 | 18 | 19 |
| Fernandez Aroni Franky Adriel | 17 | 18 | 18 |
| Armijo Ramos Carlos Gianfranco | 19 | 17 | 18 |
|  | Canales Yarin Edward Alexander | 17 | 17 | 18 |
|  | *Promedio* |  |  |  |